AEGISLOCAL

Yeni Nesil Yerel & Davranışsal Anti-Bot Sistemi

KAPSAMLI ÜRÜN ANALİZ RAPORU

Güçlü Yönler  ·  Zayıf Yönler  ·  Geliştirme Alanları  ·  Stratejik Yol Haritası

# 1. YÖNETİCİ ÖZETİ

AegisLocal, geleneksel CAPTCHA'ların ve mevcut pasif doğrulama sistemlerinin (reCAPTCHA v3, Cloudflare Turnstile) yetersizliklerini gidermek için tasarlanmış, tamamen yerel çalışan, GDPR/KVKK uyumlu bir davranışsal bot engelleme sistemidir.

Bu rapor; projenin teknik olgunluk düzeyini, pazar konumunu, güçlü ve zayıf yönlerini, kritik eksikliklerini ve önceliklendirilmiş bir geliştirme yol haritasını ortaya koymaktadır.

| 4 Savunma Katmanı | 20 Haftalık Yol Haritası | 3 Kritik Rakip | %100 KVKK Uyumluluk Hedefi |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. GÜÇLÜ YÖNLER

## 2.1 Teknik Üstünlükler

✓ Çok Katmanlı Savunma Mimarisi

- Pasif telemetri, kriptografik PoW, AI analizi ve fizik canvas fallback katmanları zincirleme çalışır.

- Tek bir katmanın aşılması sistemi devre dışı bırakmaz; saldırganın tüm katmanları geçmesi gerekir.

- Her katman bağımsız geliştirilebilir ve ölçeklendirilebilir (modüler mimari).

✓ FFT Tabanlı Mikro-Titreşim Analizi (Özgün Katkı)

- İnsan kasının doğal titreşimlerini Hızlı Fourier Dönüşümü ile frekans boyutuna taşımak, Bézier eğrisi kullanan gelişmiş botları ayırt etmede rakip sistemlerin çok ötesindedir.

- Playwright/Puppeteer-Stealth gibi araçların taklit edemeyeceği donanım imzası düzeyinde analiz.

- Akademik yayın potansiyeli yüksek, özgün bir araştırma katkısı.

✓ WASM Tabanlı Proof-of-Work

- Rust → WebAssembly derleme ile sıfır ek Python yükü, tarayıcıda <50ms gecikme.

- Büyük ölçekli bot saldırılarını (DDoS/scraper) finansal olarak sürdürülemez kılar.

- Zorluk derecesi dinamik ayarlanabilir; peak traffic dönemlerinde otomatik sıkılaştırma mümkün.

## 2.2 İş Modeli ve Pazar Üstünlükleri

✓ Veri Egemenliği (Data Sovereignty)

- GDPR/KVKK uyumluluğu, sağlık, finans ve kamu sektörüne erişim kapısı açar.

- Avrupa pazarında Google/Cloudflare'e alternatif olarak konumlanma fırsatı büyüktür.

- Kurumsal müşteriler (bankalar, hastaneler, e-devlet) için 'kritik altyapı' statüsüne girebilir.

✓ Açıklanabilir AI (XAI) Risk Matrisi

- Rakip sistemlerde olmayan detaylı anomali raporu: hangi sinyal neden tetiklendi?

- False positive yönetimini kolaylaştırır, müşteri güvenini artırır.

- Regülatif denetimlerde şeffaflık belgesi olarak sunulabilir.

# 3. ZAYIF YÖNLER VE EKSİKLİKLER

## 3.1 Kritik Teknik Riskler

⚠ Veri Seti Önyargısı (Data Bias) Riski

- Eğitim verisi yalnızca Selenium/Playwright botlarından oluşursa, farklı otomasyon araçlarına karşı model kör olabilir.

- Gerçek kullanıcı davranışı demografiye göre değişir (yaşlı kullanıcı vs. gamer — mouse hız profilleri çok farklıdır).

- Mobil kullanıcılar için jiroskop verileri cihaz markasına göre farklı kalibrasyon gerektirir.

- ÖNLEM: Çeşitlendirilmiş veri toplama (farklı yaş, cihaz, ağ koşulları) ve sürekli öğrenme (online learning) zorunludur.

⚠ WASM Uyumluluk ve Erişilebilirlik Sorunu

- WebAssembly, eski tarayıcılarda (özellikle IE11, bazı Safari sürümleri) çalışmaz — Pazar erişim kaybı yaratır.

- NoScript kullanan kullanıcılar ve gizlilik tarayıcıları (Tor Browser) PoW katmanından geçemez.

- Engelli kullanıcılar (motor bozuklukları) için Physics Canvas fallback erişilebilir değildir — WCAG ihlali riski.

- ÖNLEM: WASM yoksa JavaScript fallback, Physics Canvas için sesli/alternatif erişilebilir sürüm şart.

⚠ Model Güncelliği (Model Drift)

- Bot yazarları sistemin çıktısını analiz ederek birkaç ay içinde bypass teknikleri geliştirebilir.

- Statik model sürekli eğitim altyapısı olmadan hızla eskir.

- ÖNLEM: Federated learning veya merkezi güncelleme kanalı ile model sürümleme şart.

## 3.2 Mimari ve Operasyonel Eksiklikler

✗ Eksik: Merkezi Tehdit İstihbaratı Paylaşımı

- Her kurumun izole yerel sunucusu ayrı saldırı görecek, küresel bot ağ imzaları paylaşılamayacak.

- Cloudflare'in en büyük avantajı budur: 20M+ site'dan gelen anlık tehdit verisi.

- ÇÖZÜM: İsteğe bağlı 'opt-in' federe tehdit paylaşım ağı (veri anonimleştirilerek) gereklidir.

✗ Eksik: Gerçek Zamanlı Dashboard ve Alert Sistemi

- Mevcut raporda geliştirici paneli sadece XAI skoru göstermek üzere belirtilmiş.

- Operasyonel bir ürün için: anlık saldırı haritası, alert kuralları, webhook bildirimleri gereklidir.

- ÇÖZÜM: Grafana entegrasyonu veya built-in React dashboard ile Prometheus metrik export.

✗ Eksik: Rate Limiting ve IP Reputation Modülü

- PoW, çok sayıda dağıtık IP'den gelen saldırıları tek başına önleyemez (botnet senaryosu).

- IP Reputation (MaxMind, AbuseIPDB entegrasyonu) ve coğrafi rate limiting eksik.

- ÇÖZÜM: Redis tabanlı sliding window rate limiter + IP reputation API entegrasyonu.

# 4. STRATEJİK GELİŞTİRME ÖNERİLERİ

## 4.1 Kısa Vadeli (0–6 Ay) — MVP Güçlendirme

- Erişilebilirlik katmanı: WASM yoksa JS fallback, Physics Canvas için ARIA tabanlı alternatif meydan okuma.

- IP Reputation entegrasyonu: AbuseIPDB API ile ücretsiz başlangıç seviyesi koruma.

- Geliştirici SDK'sı: NPM paketi + React hook ile tek satır entegrasyon (<script> embed).

- Temel dashboard: Bot/insan oranı, skor dağılımı, anomali geçmişi — Grafana veya basit React SPA.

- WASM Fallback Politikası: Eski tarayıcılarda PoW atlanabilir ama tetiklenen diğer katmanlar telafi eder.

## 4.2 Orta Vadeli (6–12 Ay) — Ürünleşme

- Federe Tehdit İstihbaratı Ağı (opt-in): Katılan kurumlardan anonimleştirilmiş sinyal toplama.

- Mobil SDK (iOS/Android): Jiroskop + ivmeölçer verisi için native Swift/Kotlin modülü.

- Sektöre özel model paketleri: E-ticaret (stok botu), finans (credential stuffing), medya (paywall bypass).

- Otomatik model yenileme pipeline'ı: Her hafta yeni bot imzalarıyla incremental training.

- Kubernetes Helm Chart: Büyük ölçekli enterprise deploy için horizontal scaling desteği.

## 4.3 Uzun Vadeli (12–24 Ay) — Pazar Liderliği

- Behavioral Fraud Prevention Suite: Bot engelleme'den account takeover, payment fraud'a genişleme.

- LLM-Aware CAPTCHA'lar: GPT-4V gibi vision modellerinin de çözemeyeceği dinamik bulmacalar (3D fizik, anlık kod).

- Hardware Security Module (HSM) entegrasyonu: Bankacılık sektörü için donanım imzalı token.

- SOC 2 Type II / ISO 27001 sertifikasyonu: Kurumsal satış için güven belgesi.

# 5. REKABET ANALİZİ MATRİSİ

AegisLocal'in mevcut pazar oyuncularına karşı konumlanması:

| Özellik | reCAPTCHA v3 | Cloudflare Turnstile | AegisLocal ✦ |
| --- | --- | --- | --- |
| Barındırma | Sadece Google Bulut | Sadece Cloudflare | Yerel / On-Premise |
| GDPR/KVKK | ⚠ Riskli | ⚠ Kısmen | ✓ %100 Uyumlu |
| Açıklanabilirlik | ✗ Black Box | ✗ Black Box | ✓ Detaylı Rapor |
| PoW Koruması | ✗ Yok | ✗ Yok | ✓ WASM Tabanlı |
| Özelleştirme | ✗ Yok | △ Sınırlı | ✓ Model Eğitimi |
| Fiziksel Fallback | ✗ Yok | ✗ Yok | ✓ Physics Canvas |
| Veri Sahipliği | ✗ Google'da | ✗ CF'de | ✓ Sizin Sunucunuzda |

Kritik Not: AegisLocal'in rekabet avantajı, tek bir özellikte değil; On-Premise + GDPR uyumu + XAI + çok katmanlı savunmanın birleşiminde yatmaktadır. Bu kombinasyonu sunan başka bir ürün mevcut değildir.

# 6. 20 HAFTALIK DETAYLI YOL HARİTASI

| Faz 1 1-4. Hafta Kritik Temel | Araştırma & Veri Toplama - JS SDK ile mouse/klavye telemetri toplama - İnsan + bot veri seti oluşturma (Selenium/Playwright) - Veri normalizasyon ve etiketleme pipeline'ı |
| --- | --- |
| Faz 2 5-8. Hafta Savunma Katmanı | Kriptografi & Parmak İzi - Rust ile PoW algoritması → WASM derleme - Tarayıcı parmak izi (WebGL, Canvas, Navigator) - navigator.webdriver tespiti ve anti-bot sinyalleri |
| Faz 3 9-12. Hafta AI Motoru | Makine Öğrenmesi Entegrasyonu - FFT özellik çıkarımı (frekans analizi) - Isolation Forest + GRU/LSTM eğitimi - ONNX'e aktarım ve backend inference |
| Faz 4 13-16. Hafta Son Savunma | Physics Canvas Fallback - HTML5 Canvas 2D fizik motoru (yerçekimi, rüzgar) - Sunucu tarafı simülasyon doğrulaması - Replay Attack koruması |
| Faz 5 17-20. Hafta Ürün Çıkışı | Paketleme & Yayın - Docker Compose tek-tık kurulum - Yük testi (DDoS simülasyonu) - Dokümantasyon + OSS/Enterprise sürümleme |

# 7. RİSK MATRİSİ VE AZALTMA STRATEJİLERİ

| Risk | Olasılık | Etki | Azaltma Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- |
| Veri seti yetersizliği / önyargısı | Yüksek | Kritik | Çeşitlendirilmiş veri toplama, sürekli öğrenme pipeline'ı, A/B test ile model doğrulama |
| Model bypass (adversarial bots) | Yüksek | Yüksek | Haftalık model güncelleme, federe tehdit istihbaratı, katmanlı savunma |
| WASM uyumsuz tarayıcı kaybı | Orta | Orta | JS fallback motoru, PoW olmadan diğer katmanların sıkılaştırılması |
| GDPR yorumu değişikliği | Düşük | Yüksek | Hukuk danışmanlığı, minimal veri toplama ilkesi, kullanıcı onayı mekanizması |
| Yüksek kurulum maliyeti (on-prem) | Orta | Orta | Docker tek-tık kurulum, cloud-managed seçenek (SaaS tier) sunmak |
| Büyük rakiplerin kopyalaması | Orta | Yüksek | Patent başvurusu (FFT + fizik canvas kombinasyonu), marka bilinirliği ve network etkisi |

# 8. İŞ MODELİ VE GELİR STRATEJİSİ

## 8.1 Ürün Katmanları

| Community | Starter | Professional | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Ücretsiz / OSS | $49/ay | $199/ay | Kurumsal Teklif |
| - Temel bot koruması - PoW + parmak izi - Topluluk desteği | - Tüm Community + - ML model analizi - Basit dashboard - 10K istek/gün | - Tüm Starter + - XAI raporu - Özel model eğitimi - SLA garantisi | - Tüm Pro + - On-premise kurulum - SOC 2 uyumluluk - 7/24 destek |

## 8.2 Hedef Pazarlar (Öncelik Sırası)

- 1. Öncelik — Fintech & Bankacılık: Credential stuffing, hesap ele geçirme saldırısı yüksek maliyetli.

- 2. Öncelik — E-ticaret & Bilet Siteleri: Stok botu ve scalping sorunu sektörün en büyük şikayetidir.

- 3. Öncelik — Kamu & E-devlet: KVKK uyumu zorunlu, Google/Cloudflare kullanımı yasak.

- 4. Öncelik — Sağlık Sektörü: HIPAA benzeri düzenlemeler yerel veri işleme zorunluluğu yaratır.

# 9. SONUÇ VE ÖNCELİKLENDİRİLMİŞ EYLEM PLANI

AegisLocal, hem teknik özgünlük hem de pazar fırsatı açısından güçlü bir konumda başlamaktadır. Projenin başarıya ulaşması için aşağıdaki üç kritik öncelik en kısa sürede ele alınmalıdır:

| # | Eylem | Neden Kritik? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Çeşitlendirilmiş veri seti oluştur | Modelin gerçek dünya performansı tamamen buna bağlı; zayıf veri = zayıf model |
| 2 | Erişilebilirlik & tarayıcı uyum katmanı ekle | WASM çalışmayan %5-10 kullanıcı kaybı hem etik hem ticari problem |
| 3 | IP Reputation + Rate Limiter entegre et | Botnet saldırılarında PoW tek başına yetersiz kalır; bu olmadan MVP eksik |
| 4 | Minimal geliştirici dashboard inşa et | Ürün güvenilirliği için müşteri kanıtı (proof of value) şart |
| 5 | OSS GitHub repo aç + dokümantasyon yaz | Topluluk güveni ve erken benimseme için en hızlı yol |

AegisLocal, yalnızca bir CAPTCHA alternatifi değil; veri egemenliği çağının güvenlik altyapısı olmaya adaydır. Teknik temeli güçlü, pazar boşluğu gerçek ve rekabet avantajı savunulabilirdir. Öncelikli eksikliklerin giderilmesiyle 12 ay içinde kurumsal müşteri çekebilecek olgunluğa erişilebilir.